Kiszkowo, dnia  17 czerwca 2020 roku


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych Gmina Kiszkowo zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na zamówienie:
[bookmark: _Hlk40204630][bookmark: _Hlk36800970]„Odnowienie placu zabaw w Charzewie”.
[bookmark: _Hlk40201713]
1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Zamawiającego: 		Gmina Kiszkowo 
Adres Zamawiającego:		ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo 
Telefon:				(61) 429-70-10 (sekretariat), 
Faks:				(61) 429-70-11,
Adres strony internetowej:	www.kiszkowo.pl
Adres poczty elektronicznej:	e-mail: ug@kiszkowo.pl
NIP: 				784-24-29-701			
REGON:				631259502
Godziny urzędowania: 		pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na nazwę zadania.

Zadanie związane jest z realizacją operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacja operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką. 

[bookmark: _GoBack]
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
stanowi odnowa placu zabaw w miejscowości Charzewo, gmina Kiszkowo, powiat gnieźnieński, działka ewidencyjna nr 42/15, obręb Charzewo poprzez zakup, dowóz oraz montaż urządzeń w postaci:
a) zestawu zabawowego metalowego dla dzieci (1 komplet)
(stal ocynkowana i malowana proszkowo z elementami z tworzywa sztucznego + HDPE, liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenu)
Zestaw zawiera: 
· 4 wieże z daszkami
· 2 zjeżdżalnie
·  przejście tubowe
· wejście wspinaczkowe
· przejście i mostek linowy
b) huśtawki metalowej podwójnej + bocianie gniazdo (1 komplet)

Szczegółowe wytyczne, w tym. m.in. plan zagospodarowania działku, wymiary oraz materiały, z których wykonane winny być urządzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Kody CPV:
CPV: 45112723-9 - Roboty budowlane w zakresie kształtowania placu zabaw
CPV: 45212110-0 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków wypoczynkowych

Wymagane cechy: 
1) sprzęty i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad,
2) urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim. Wszelkie niezbędne dokumenty wraz z instrukcjami użytkowania i kartami gwarancyjnymi należy przekazać w momencie dostawy,
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi 
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe w czasie transportu.
4) Wymaga się, aby wszystkie elementy przedmiotu zamówienia posiadały aktualne atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, deklaracje zgodności obowiązujące na terenie UE. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w umowie. Elementy placu zabaw muszą posiadać certyfikaty, dopuszcza się deklaracje zgodności czyli dokumenty potwierdzające, iż produkty są zgodne z normą PN-EN1176-1
5) Materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu urządzeń mają posiadać wymagane atesty, dopuszczenia, certyfikaty, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, deklaracje zgodności obowiązujące na terenie UE.
6) [bookmark: _Hlk41250918]Wykonawca udziela obligatoryjnej gwarancji 24 miesięcy na przedmiot zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty, gwarancja obligatoryjna nie podlega punktacji. Gwarancji dodatkowej wykonawca może udzielić.Uwaga – okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
7) Wszystkie prace należy wykonać przy zastosowaniu obowiązujących 
w tej materii przepisów Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, pożarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdego rodzaju prac oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
8) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach i parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.
9) Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia
10) Elementy wykonane ze sklejki winny być pomalowane na rożne kolory w tym na czerwony, żółty, zielony, niebieski, aby zwiększyć atrakcyjność zestawów.
11) Urządzenia mają być zamontowane tak, aby zachowane były wymagane specyfiką urządzenia strefy bezpieczeństwa. Dostarczone urządzenia w ramach każdej z części muszą po ich zamontowaniu, wbudowaniu być gotowe do użytkowania.
12) Wykonawca zamontuje wymagane elementy placu zabaw przy użyciu własnych maszyn i urządzeń (własnych – w rozumieniu zapewnionych przez Wykonawcę), przestrzegając obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych obowiązujących w tej materii. Energię elektryczną i pobór wody potrzebne do wykonania zamawianych robót Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 
13) Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem nawierzchni Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu ze wszystkich odpadów i śmieci oraz do wywiezienia nadmiaru ziemi.
14) Wykonawca w ramach umowy (do upływu okresu gwarancyjnego- uwaga okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert), nieodpłatnie, minimum dwa razy w roku, po i przed sezonem zimowym dokona serwisu, przeglądu przedmiotu umowy, usunięcia powstałych wad i usterek wynikających z innych przyczyn niż uszkodzenia mechaniczne, złe użytkowanie, akty wandalizmu itp.
15) Czas usunięcia awarii / naprawy sprzętu w okresie gwarancji wynosi nie więcej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
16) Czas wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
17) Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w miejscu zamawianych robót.
18) W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem (w tym zawierającej elementy placu zabaw inne niż wymienione w niniejszym Zapytaniu ofertowym lub nie zawierającej chociażby jednego z elementów placu zabaw, wymienionego w Zapytaniu ofertowym, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta zostanie odrzucona z niniejszego postępowania.
19) W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje producenta i model oferowanego sprzętu.
20) Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia jednorazowo w terminie do 30 dni od doręczenia faktury a podstawą wystawienia faktury jest protokół końcowy odbioru robót. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
21) Wynagrodzenie za przedmiot umowy – ryczałtowe, płatne jednorazowo.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do dnia 31 lipca  2020 roku.

4. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Charzewo, działka ewidencyjna 42/15 , 62-280 Kiszkowo 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Zamawiający nie przewiduje spełnienia przez Wykonawcę dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.

6. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą przedłożyć: 
· wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy według załączonego wzoru (załącznik nr 2)
· parafowany projekt umowy (załącznik nr 3)
· odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
· w zakresie potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada określonym wymaganiom należy przedłożyć opisy, specyfikacje techniczne, z których winno wynikać, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego; Specyfikacja powinna zawierać co najmniej: kod produktu oferenta, opis produktu, zdjęcia produktu w wersji kolor

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
a) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
b) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp oraz pełnomocnictwa, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu pisemnie.
c) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty – którą należy złożyć w formie pisemnej. 
d) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w Zapytaniu ofertowym.
Korespondencję przesyłaną za pomocą faksu należy przesyłać pod numer: (61) 429-70-11.
Korespondencję przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać pod adres ug@kiszkowo.pl 
e) Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Jolanta Sawicka tel. (61) 429 70 14 od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº – 14ºº. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie. 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Oferty należy składać do dnia 24 czerwca 2020 roku, do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego (adres: ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo, Polska, Biuro podawcze, parter budynku).
2) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres: ug@kiszkowo.pl (należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 5 przedmiotowego zapytania)

9. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 czerwca 2020 roku, do godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego (adres: ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo, Polska).

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3) Oferta winna być sporządzona według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 
5) Wykonawca zamieszcza ofertę bezwzględnie w opisanej kopercie oznaczonej nazwą 
i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:
„Zapytanie ofertowe: „Odnowienie placu zabaw w Charzewie”
NIE OTWIERAĆ przed upływem terminu otwarcia ofert”
	
11. KRYTERIUM OCENY OFERT ORAZ INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert
1) Cena – waga 80 % - 80 pkt
2) Gwarancja – waga 20 % - 20 pkt


12. SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1) Cena wyliczona według wzoru:

		cena oferty najtańszej
         C= ------------------------------------ *100*80%
		cena oferty badanej

Łączna cena za usługę przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami), odprowadzane przez Wykonawcę a także koszt użytych materiałów, transportu i montażu elementów placu zabaw w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 80 punktów. 
2) Gwarancja 
Ilość miesięcy gwarancji: 
Za udzielenie gwarancji – od 13 do 24 miesięcy – 1 pkt. 
Za udzielenie gwarancji – od 25 do 35 miesięcy – 10 pkt.
 Za udzielenie gwarancji – 36 miesięcy i więcej  – 20 pkt. 
Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia, co oznacza gotowość Wykonawcy do usunięcia awarii, naprawy lub wymiany elementów przedmiotu zamówienia, o ile zaistnieją przesłanki do nanoszenia takich poprawek.
3) 	Za najkorzystniejszą w całym postępowaniu zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wg wzoru: 

K = KC + KG 

Gdzie: 
K - suma kryteriów na podstawie który dokonano oceny poszczególnych wykonawców którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu 
KC – kryterium: cena 
KG – kryterium: gwarancja

a)	Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
b) 	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1) Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 poz. 915)
2) Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. W odpowiednich rubrykach wykonawcy winni przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie usługi oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
3) Wszystkie ceny winny być podawane w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 końcówkę należy pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).
4) Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
5) Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zysk wykonawcy. 
6) Ceny podane przez wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne. 
7) Nie dopuszcza się zmiany ceny wykonania usługi w okresie pomiędzy otwarciem ofert a podpisaniem umowy.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.

15. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
1) Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu – drogą elektroniczną- zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.

16. INFORMACJE DODATKOWE
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania na każdym jego etapie prowadzenia bez podania przyczyny.
2) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3) Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia jednorazowo w terminie do 30 dni od doręczenia faktury, a podstawą wystawienia faktury jest protokół końcowy odbioru robót. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami
5) Do przeprowadzanego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, przy jednoczesnym braku zastosowań regulacji wynikających z ustawy Prawo Zamówień publicznych, a zapytanie nie stanowi zobowiązania Gminy Kiszkowo do zawarcia umowy
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru żadnej oferty.
8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9) Oferta ulega odrzuceniu, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny i/lub kosztu;
c) została złożona po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji. 
11) Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego fakturowania. 
12) Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 




Załączniki: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy
